О проведенной работе по созданию безбарьерной среды, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц к объектам

социально – бытовой инфраструктуры

Создание безбарьерной среды затрагивает интересы большого количества физически ослабленных лиц. К данной категории относятся инвалиды, граждане пожилого возраста, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, а также иные лица, испытывающие затруднения при передвижении и потреблении услуг.

Решение проблем физически ослабленных лиц является приоритетным направлением социальной политики органов государственной власти и осуществляется в соответствии с Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. Решением Свислочского районного Совета депутатов от 29 декабря 2016 г. № 111 утвержден региональный комплекс мероприятий по реализации в Свислочском районе Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы (далее – региональная программа).

Одной из важнейших задач региональной программы является создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной доступности для инвалидов, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Финансирование мероприятий по выполнению региональной программы осуществляется из средств районного бюджета и собственных средств организаций – исполнителей.

Проводимая работа по выполнению мероприятий позволяет увеличить удельный вес зданий торгового, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, связи и других объектов, приспособленных для посещения физически ослабленными лицами.

В целях реализации мероприятий Программы в Свислочском районе за 2017 год работы по созданию безбарьерной среды, финансируемые за счет средств районного бюджета выполнены на одном объекте здравоохранения. В диагностическом блоке учреждения здравоохранения «Свислочская центральная районная больница» выполнены работы по строительству пандуса с поручнями (освоено  18 707,14 рублей).

При входе и внутри зданий объектов социальной и других инфраструктурах – для незрячих и слабовидящих людей, проступи первой и последней ступени окрашены контрастными красителями желтого цвета. В домах, где проживают инвалиды, выполнены работы по устройству поручней на лестничных площадках и крыльцах жилых домов за счёт собственных средств Свислочского районного  унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Произведено устройство поручней на лестничных площадках в жилом доме города Свислочь по улице Ленина, 12 (освоено 650 руб.).  Выполнены работы по устройству поручней на лестничных площадках и у входа в подъезды жилого дома.

Кроме того, в период подготовки города к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки – 2017» в условиях реконструкции зданий и сооружений увеличился охват некоторых объектов по строительству пандуса и поручней (райисполком, объекты Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества, районного дома культуры и творчества) не предусмотренных подпрограммой.

Благоустройство улиц осуществлялось с созданием условий для беспрепятственного передвижения физически ослабленных лиц – проведены работы по строительству (реконструкции) улично – дорожной сети города с использованием тактильных тротуарных плит в соответствии с ТКП «Благоустройство территории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных».

# Одновременно, вне плана, стал доступным для инвалидов и физически ослабленных лиц за отчетный период объект РКЦ № 21 в г. Свислочь филиала ОАО "Белагропромбанк" – установка пандуса в рамках текущего ремонта за счет собственных средств.

Комиссией по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц района планомерно изучается возможность приспособления к доступу инвалидов агроусадеб района и качество обеспечения доступности объектов для людей с ограничениями. Так, с целью обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных с другими гражданами возможностей в жизни общества, создания условий для их беспрепятственного доступа к приоритетным объектам создана безбарьерная среда для инвалидов и физически ослабленных лиц на объекте питания карчма «Стары Млын» д. Коревичи Свислочского района.

В текущем году запланировано из собственных средств Свислочского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства создание безбарьерной среды на объектах жилого фонда.

В районе все объекты социальной защиты, включая стационарные пункты, оборудованы элементами безбарьерной среды.

Социальный пункт аг. Доброволя                           Социальный пункт аг. Вердомичи

Социальный пункт г.п. Порозово

Социальный пункт г. Свислочь

Социальный пункт аг. Новый Двор

Дом совместного самостоятельного пребывания в п. Кобыльники

Для предоставления инвалидам и другим категориям физически ослабленных лиц возможности вести независимый образ жизни в районе принимаются надлежащие меры по обеспечению их доступа к окружению, информации и связи, а так же к прочим объектам и услугам в городской и сельской местности. В этих целях в районе сформированы предварительные итоги реализации подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, которые показали, что запланированные мероприятия выполнены.

И все же, несмотря на проделанную работу, общая картина обеспечения доступности инвалидов к объектам оставляет желать лучшего.

Проблем очень много. И решаются они не так быстро, как хотелось бы. Недостаточно уделяется внимание по созданию безбарьерной среды Свислочским районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства по оборудованию в гостинице номеров, для проживания инвалидов колясочников.

На 2018 – 2020 годы во исполнение подпрограммы 4 Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения планируется продолжить работу по процессу реализации комплекса мер по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности, предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, созданию условий для выбора инвалидами и пожилыми гражданами приемлемой формы жизнеустройства.