УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель председателя Свислочского районного исполнительного комитета

А.С. Грицкевич

22    февраля 2019 года

План мероприятий по наведению порядка на земле на территории Свислочского района на 2019 год

| Наименование мероприятий | Количество | Срок исполнения | Название и место нахождения объектов | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |
| 1.1. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук)) | 70 50 | апрель октябрь | город Свислочь территории сельских советов | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, Вердомичский сельский исполнительный комитет, Добровольский сельский исполнительный комитет, Незбодичский сельский исполнительный комитет, Новодворский сельский исполнительный комитет, Порозовский сельский исполнительный комитет, Свислочский сельский исполнительный комитет, Хоневичский сельский исполнительный комитет |
| 1.2. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | 2 | апрель май | город Свислочь, ул.Пограничников город Свислочь, ул.Гагарина | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук) | 2 2 2 | апрель июнь сентябрь | город Свислочь, ул.Пролетарская город Свислочь, ул.Гагарина город Свислочь, ул.Победы | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.4. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2) | 0.1 0,1 | апрель август | город Свислочь, ул.Франциска Скорины, ул.Цагельник, ул.Красноармейская, ул.Первомайская город Свислочь, ул.Пограничников, ул.Советская, ул.Цветочная, ул.Калиновского | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.5. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар) | 0,5 | апрель | город Свислочь, ул.Кирова, ул.17 Сентября, ул.Ленина д.3,5 | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |
| 2.1. Животноводческие фермы и комплексы: |
| 2.1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (количество ферм и комплексов, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук) | 1 1 1 2 1 1 1 | март апрель май июнь август сентябрь октябрь | МТФ «Бортники» МТФ «Ханчицы» Ферма «Видейки» Ферма «Монтовты», МТФ «Михалки» МТФ «Новосады» Ферма «Романовцы» Ферма «Калиновская» | СУП «Ханчицы-Неман» СУП «Ханчицы-Неман» СУП «Ханчицы-Неман» СУП «Ханчицы-Неман», УСП «Совхоз Вердомичи» УСП «Совхоз Порозовский» Ф-л «Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат» Ф-л «Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат» |
| 2.1.2. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (количество объектов хранения, требующих ремонта, штук) | 1 1 2 | май сентябрь октябрь | Ферма «Монтовты» Ферма «Рудавка» МТК «Хилимоновцы», МТФ «Вердомичи» | СУП «Ханчицы-Неман» КСУП «Стракели» УСП «Совхоз Великосельский», УСП «Совхоз Вердомичи» |
| 2.1.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | 1 | сентябрь | МТК «Хилимоновцы» | УСП «Совхоз Великосельский» |
| 2.2. Машинные дворы: |
| 2.2.1. установка (ремонт) ограждений машинных дворов (количество машинных дворов, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук) | 2 | октябрь | д.Горностаевичи, г.п.Порозово | УСП «Совхоз Порозовский» |
| 2.2.2. обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук)/площадок для временного хранения изношенных шин (штук) | 1/0 | сентябрь | а.г.Великое Село | УСП «Совхоз Великосельский» |
| 2.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук) | 3 | июнь | а.г.Вердомичи | УСП «Совхоз Вердомичи» |
| 2.3. Артезианские скважины: |
| 2.3.1.проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (общее количество неиспользуемых артезианских скважин, подлежащих ликвидации; количество скважин, подлежащих ликвидации в 2019 году, штук) | 2 11 | апрель декабрь | а.г.Хоневичи артезианская скважина: д. Дречаны д. Романовцы д. Калиновская д. Ятвеск д. Гринки д. Романовцы д. Гринки а.г. Незбодичи д. Гринки д. Гринки 11) д. Гринки | ОАО «Хоневичи» Ф-л «Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат» |
| 2.3.2. ремонт павильонов артезианских скважин (штук) | 1 | май | а.г.Хоневичи | ОАО «Хоневичи» |
| 2.3.3. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины (штук) | 1 2 2 2 | май октябрь ноябрь ноябрь | д.Собольки артезианская скважина МТК «Дречаны», а.г. Незбодичи д.Манчицы, д.Хилимоновцы артезианская скважина МТК «Гринки», д.Качки | ОАО «Хоневичи» Ф-л «Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат» УСП «Совхоз Великосельский» Ф-л «Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат» |
| 2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы): |
| 2.4.1. установка (ремонт) ограждений объектов (штук) | 2 1 | январь ноябрь | зерносклад д.Казейки, зерносклад д.Монтавты зерносклад «Порозово» | СУП «Ханчицы-Неман» УСП «Совхоз Порозовский» |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель: |
| 2.5.1. снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций (штук)/рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов (гектар) | 1/0.55 | июнь | бывшее здание зерносклада д.Студенники | УСП «Новый-Двор Агро |
| 2.5.2. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) (гектар) | 2,3 | июль сентябрь октябрь | 0,6 гектара 1 гектара 0,7 гектара | СУП «Ханчицы-Неман», УСП «Совхоз Вердомичи» СУП «Ханчицы-Неман» |
| 3.Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского |
| 3.1.Скашивание ручным или механическим способами, га | 0.044 | май, август | д.Видейки, урочище Кислянка, мелиорационный канал д.Дречаны | СУП «Ханчицы-Неман», ДУ «Свислочское предприятие мелиоративных систем» |
| 4.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |
| 4.1.Оборудование кострищ (мангалов) (штук) | 1 | июль | автодорога Р-98, граница РП «Песчатка-г.Каменец-Шерешева-Свислочь» | ДЭУ -52 РУП «Гродноавтодор» |
| 4.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров) всего (434,5) | 10.5 13 41 70 60 60 60 50 40 10 10 10 | январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | автодороги Свислочского района | ДРСУ-209 РУП «Гроднооблдорстрой», ДЭУ -52 РУП «Гродноавтодор» |
| 4.2. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук)) | 0,36/0 | октябрь | автодороги Свислочского района | ДЭУ -52 РУП «Гродноавтодор», ДРСУ-209 РУП «Гроднооблдорстрой» |
| 5.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог |
| 5.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (километров) (всего - 4,2) | 1 0.9 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 | январь февраль март апрель май июнь ноябрь декабрь | железные дороги Свислочского района | ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |
| 6.Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |
| 6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар) (всего – 38) | 1 1 3 4 5 7 7 5 5 1 | январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь | лесные массивы Свислочского района | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |
| 6.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар) (всего – 27) | 2 2 4 4 3 4 3 1 2 2 | январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь | лесные массивы Свислочского района | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |
| 7.Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий |
| 7.1. Установка информационных знаков (15 штук) | 15 | сентябрь | территории государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» Свислочского района | ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» |
| 8.Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |
| 9.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов (штук - 3) | 0/1 0/1 0/1 | август сентябрь ноябрь | мини-полигон д.Видейки мини-полигон д.Рыболы мини-полигон д.Грушчаны | Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.Проведение мелиоративных мероприятий |
| 10.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектара,) | 2/204.77 | ноябрь | аг.Новый Двор | Дочернее унитарное Свислочское предприятие мелиоративных систем |
| 10.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (км) | 1 1 1 | июнь июль август | мелиоративные каналы на территории Свислочского района | Дочернее унитарное Свислочское предприятие мелиоративных систем |
| 10.3 Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительностью (км) | 1 2 1 1 | февраль март апрель май | мелиоративные каналы на территории Свислочского района | Дочернее унитарное Свислочское предприятие мелиоративных систем |